# Российская Федерация

# Иркутская область

# Нижнеилимский район

# Дума Шестаковского городского поселения

# РЕШЕНИЕ

От  28  марта 2018г. №  30

Шестаковского городское поселение

О внесении изменений и дополнений в

Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры  Шестаковского  муниципального

образования на 2017-2031 годы» утвержденную решением Думы

от 16.03.2017г №169

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», генеральным планом Шестаковского городского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области, утвержденного решением Думы Шестаковского городского поселения от 28.12.2012г. № 16, в целях определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры Шестаковского городского поселения, руководствуясь  Уставом Шестаковского муниципального образования, Дума Шестаковского городского поселения

РЕШИЛА:

## 1. Внести изменения и дополнения в  Программу  Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шестаковского городского поселения на 2017-2031гг». в следующие разделы:

## - Глава 1 Паспорт программы  в строку № 8 Объем и источник финансирования муниципальной программы, изложить в следующей редакции, согласно Приложения № 1 к настоящему Решению;

- Приложение № 1 План Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шестаковское городское поселение» на период до 2031 года, изложить  следующей редакции, согласно Приложения № 2 к настоящему Решению

## 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации «Вестник Думы и Администрации Шестаковского муниципального образования и на официально сайте администрации Шестаковского городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

# Председатель Думы                                                             Глава Шестаковского

# Шестаковского городского поселения                              городского поселения

# Матвеенко Л.В.                                                                                 А.И.Аврамчик

# Приложение к решению

# Думы Шестаковского

# городского поселения

# от  28.03.2018 г. №  30

ПРОГРАММА

Программа комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры  Шестаковского

муниципального образования на период до 2031 года

Паспорт программы

| № п/п | Наименование | Содержание характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шестаковского муниципального образования на период до 2031 года |
| 8 | Объемы и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: ( Бюджет Иркутской области; ( Бюджет муниципального образования Нижнеилимского муниципального района; ( Бюджет муниципального образования Шестаковского городского поселения; ( Прочие источники финансирования Общий объем финансирования 6876,88 тыс. руб. Объем финансирования корректируется по результатам проведенных конкурсов и уточняется ежегодно при формировании бюджета Шестаковского городского поселения Нижнеилимского района на очередной финансовый год путем внесений изменений в Программу. |

Приложение

План Программы комплексного развития коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Шестаковское городское поселение» на период до 2031 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок реализации мероприятий | Планируемые затраты по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2031 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Энергосбережение и повышения энергетической эффективности | 760,0 |
| 1.1. |  | 460,0 |
| 1.1.1. | Энергетические обследования здания котельной | местный бюджет | 2019 |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |
| 1.1.2. | Установка оборудования для автоматического освещения в местах общего пользования | местный бюджет | 2020 |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |
| 1.1.3. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | местный бюджет | 2017-2020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |  | 20,0 |
| 1.1.4. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | местный бюджет | 2018-2020 |  | 150,0 | 75,0 | 75,0 |  |  |  | 300,0 |
| 1.2. | Систем уличного освещения |  |  | 300,0 |
| 1.2.1. | Перевод на энергосберегающие источники света | местный бюджет | 2018-2022 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 300,0 |
| 2. | Водоснабжение и водоотведение на территории р.п. Шестаково | 4816,88 |
| 2.1. | Водоснабжение |  | 3350,0 |
| 2.1.1. | Разработка ПСД на строительство артезианской скважины для забора воды расчетной производительностью 150м3\сут. | местный бюджет | 2018 |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 2.1.2. | строительство артезианской скважины для забора воды расчетной производительностью 150м3\сут. |  | 2019 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500,0 |
| 2.1.3. | - реконструкция и модернизация сетей водоснабжения в п.Суворовский | местный бюджет | 2020 |  |  | 0 | 1500 |  |  |  | 1500,0 |
| 2.1.4. | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | Местный бюджет Областной бюджет | 2018 |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |
| 2 | Водоотведение 1466,88 |
| 2.1.4. | Проектирование ПСД на строительство КОС п.Шестаково | местный бюджет | 2018 |  | 13,46 |  |  |  |  |  | 13,46 |
| 2.1.5. | строительство КОС производительностью 0,60 тыс.м3\сут. (Необходима проектирование корректировка сроков в графике мероприятий программы) | местный бюджет | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | реконструкция канализационных сетей 6,6м производительностью 100мм | местный бюджет | 2019 |  |  | 150 |  |  |  |  | 150,0 |
| 2.1.7. | ТТО Техническое обследование КОС | Местный бюджет Областной бюджет | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | реконструкция здание котельной | местный бюджет | 2021 |  |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |
| 2.1.9 | Замена отработавшего нормативный срок, трубопровода тепловой сети в количестве 70 метров | местный бюджет | 2018 |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 2.1.10 | Разработка схемы теплоснабжения | Местный бюджет Областной бюджет | 2018 |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |
| 2.1.11. | Приобретение водогрейного котла КВ -0,6№ 1 | Местный бюджет Областной бюджет | 2020 |  |  |  | 553,42 |  |  |  | 553,42 |
| 3 | Утилизация ТБО | 1300,0 |
| 3.1. | Зачистка и ликвидация стихийных свалок | местный бюджет | 2017-2022 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 300,0 |
| 3.4 | Оформление земельного участка под поселковой свалкой | местный бюджет | 2018 |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |
| 3.5 | Работы по обустройству полигона ТБО | местный бюджет | 2020 |  |  |  | 800,0 |  |  |  | 800,0 |
| ИТОГО по Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шестаковское городское поселение» на период до 2031 года» |  |  |  |  |  |  |  | 6876,88 |